Hạng mục 1. Phân rã Epic – Feature

1.1. Danh sách Epic và Feature

| Mã | Epic và giá trị nghiệp vụ | Feature | Mã FR bao phủ |
| --- | --- | --- | --- |
| EP-01 | Tìm và đặt xe nhanh chóng: Giảm thời gian tìm xe và chốt đơn. | FE-01: Tìm xe còn trống | FR-11, FR-12, FR-13 |
|  |  | FE-02: Đặt xe và giữ chỗ | FR-14, FR-16, FR-17, FR-18, FR-22, FR-23 |
| EP-02 | Quản lý xe hiệu quả: Giảm trùng lịch, tăng khả năng khai thác xe. | FE-03: Quản lý danh mục và lịch xe | FR-06, FR-07, FR-08, FR-09 |
|  |  | FE-04: Xử lý đơn thuê | FR-19, FR-21, FR-39, FR-40 |
| EP-03 | Minh bạch giao nhận: Có bằng chứng tình trạng xe, giảm tranh chấp. | FE-05: Lập biên bản giao nhận | FR-26, FR-27, FR-28 |
|  |  | FE-06: Ghi nhận phát sinh, xử lý tranh chấp | FR-29, FR-32, FR-33 |

1.2. Thiết lập Trello

- Tên bảng: MotoGo – Họ tên – Lớp.

- Các list: Epic, Feature, Product Backlog, Sprint 1 Backlog.

- Nhãn cấp độ: Epic, Feature, User Story.

- Nhãn ưu tiên: Must, Should, Could, Won't.

- Mỗi User Story ghi mã Feature cha và mã FR/BR truy vết.

Ảnh chụp Trello: Chèn ảnh bảng Trello công khai sau khi tạo bảng và kiểm tra bằng cửa sổ ẩn danh.

Hạng mục 2. Danh sách User Story

2.1. Ba User Story ưu tiên cao nhất

US-01

Mã story: US-01

User Story: Là khách thuê, tôi muốn tìm xe theo thành phố và thời gian nhận/trả để biết xe còn trống phù hợp với chuyến đi.

Truy vết: FE-01; FR-11; BR-02, BR-06, BR-07.

Mức ưu tiên: Must

Story Point: 3

Acceptance Criteria:

- AC-01 (luồng chính)

Given khách chọn thành phố và thời gian thuê hợp lệ, When khách tìm kiếm, Then hệ thống chỉ hiển thị xe còn trống trong toàn bộ khoảng thời gian đó.

- AC-02 (ngoại lệ)

Given thời gian thuê dưới 4 giờ hoặc trên 30 ngày, When khách tìm kiếm, Then hệ thống thông báo thời gian thuê không hợp lệ theo BR-02.

- AC-03 (quy tắc nghiệp vụ)

Given xe có đơn trùng khoảng thời gian yêu cầu, When khách tìm kiếm, Then hệ thống không hiển thị xe đó theo BR-06.

US-02

Mã story: US-02

User Story: Là khách thuê, tôi muốn giữ chỗ xe đã chọn để người khác không đặt trùng trong lúc tôi thanh toán cọc.

Truy vết: FE-02; FR-16, FR-17, FR-23; BR-03, BR-06.

Mức ưu tiên: Must

Story Point: 5

Acceptance Criteria:

- AC-01 (luồng chính)

Given khách đủ điều kiện và xe còn trống, When khách tạo đơn thành công, Then hệ thống giữ chỗ xe trong 30 phút theo FR-17.

- AC-02 (ngoại lệ)

Given đơn chưa thanh toán cọc thành công, When hết 30 phút, Then hệ thống tự động hủy đơn và mở lại xe.

- AC-03 (quy tắc nghiệp vụ)

Given xe đang được giữ chỗ, When khách khác đặt trùng thời gian, Then hệ thống từ chối giữ chỗ thứ hai theo BR-06.

US-03

Mã story: US-03

User Story: Là chủ cửa hàng, tôi muốn xem lịch thuê của từng xe để tránh nhận các đơn trùng lịch.

Truy vết: FE-03; FR-09; BR-06, BR-07.

Mức ưu tiên: Must

Story Point: 5

Acceptance Criteria:

- AC-01 (luồng chính)

Given chủ cửa hàng đã đăng nhập, When mở lịch thuê tuần, Then hệ thống hiển thị lịch thuê của từng xe.

- AC-02 (ngoại lệ)

Given xe đã có đơn chiếm dụng thời gian yêu cầu, When cửa hàng tiếp nhận đơn trùng, Then hệ thống từ chối theo BR-06.

- AC-03 (quy tắc nghiệp vụ)

Given hai đơn liên tiếp cách nhau dưới 60 phút, When hệ thống kiểm tra lịch, Then hệ thống từ chối lịch vi phạm BR-07.

2.2. Các User Story còn lại

| Mã | User Story | Truy vết | Ưu tiên | SP |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| US-04 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn khai báo xe và giá thuê để đưa xe vào kinh doanh. | FE-03; FR-06, FR-07 | Should | 5 |
| US-05 | Là chủ cửa hàng, tôi muốn xác nhận hoặc từ chối đơn kèm lý do để kiểm soát yêu cầu thuê. | FE-04; FR-19 | Should | 3 |
| US-06 | Là khách thuê, tôi muốn xem chi phí và tiền cọc để biết số tiền cần chuẩn bị. | FE-02; FR-18, FR-22; BR-03 | Should | 3 |
| US-07 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản giao xe kèm ảnh, số ki-lô-mét và mức xăng để lưu bằng chứng ban đầu. | FE-05; FR-26, FR-27 | Should | 8 |
| US-08 | Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản nhận xe và đối chiếu ảnh để xác định thay đổi tình trạng xe. | FE-05; FR-28, FR-29 | Should | 5 |
| US-09 | Là vận hành viên, tôi muốn xem hồ sơ đơn và bằng chứng giao nhận để xử lý khiếu nại. | FE-06; FR-32, FR-33 | Could | 5 |
| US-10 | Là khách thuê, tôi muốn theo dõi trạng thái đơn để biết tiến trình thuê xe. | FE-04; FR-21, FR-39 | Could | 2 |

Hạng mục 3. Bảng tự đánh giá INVEST

| Tiêu chí | US-01 | US-02 | US-07 |
| --- | --- | --- | --- |
| Independent | Đạt – Có thể phát triển chức năng tìm kiếm riêng. | Chưa đạt – Phụ thuộc kiểm tra xe còn trống. | Chưa đạt – Phụ thuộc đơn thuê đã xác nhận. |
| Negotiable | Đạt – Có thể thay đổi cách trình bày kết quả. | Đạt – Có thể thảo luận cách triển khai giữ chỗ. | Đạt – Có thể thay đổi bố cục biên bản. |
| Valuable | Đạt – Giúp khách tìm xe nhanh. | Đạt – Hạn chế đặt trùng xe. | Đạt – Giảm tranh chấp tình trạng xe. |
| Estimable | Đạt – Phạm vi rõ ràng. | Đạt – Có thời hạn 30 phút cụ thể. | Chưa đạt – Cần làm rõ xử lý lỗi ảnh. |
| Small | Đạt – Tập trung vào tìm kiếm. | Đạt – Tập trung vào giữ chỗ. | Chưa đạt – Có thể gồm nhiều nghiệp vụ. |
| Testable | Đạt – Kiểm tra kết quả tìm kiếm. | Đạt – Kiểm tra thời hạn giữ chỗ. | Đạt – Kiểm tra ảnh và thông tin xe. |

US-07 – Viết lại User Story

- Bản trước: Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn lập biên bản, chụp ảnh, ký xác nhận và cập nhật trạng thái đơn để hoàn tất bàn giao xe.

- Bản sau: Là nhân viên cửa hàng, tôi muốn ghi nhận tối thiểu 6 ảnh, số ki-lô-mét và mức xăng khi giao xe để lưu bằng chứng tình trạng xe ban đầu.

Giải thích: Giới hạn story vào việc lập biên bản giao xe, giúp dễ ước lượng và kiểm thử hơn.

Hạng mục 4. Acceptance Criteria

Ba story ưu tiên cao nhất là US-01, US-02 và US-03. Acceptance Criteria chi tiết được trình bày tại Hạng mục 2, gồm luồng chính, ngoại lệ và các quy tắc BR-02, BR-06, BR-07.

Hạng mục 5. Definition of Done

| Mã | Điều kiện hoàn thành | Kiểm chứng |
| --- | --- | --- |
| DOD-01 | Mã nguồn đã tích hợp vào nhánh chung. | Có/Không |
| DOD-02 | Tất cả Acceptance Criteria đều đạt kiểm thử. | Có/Không |
| DOD-03 | Kiểm thử tự động liên quan chạy thành công. | Có/Không |
| DOD-04 | Mã nguồn đã được thành viên khác review. | Có/Không |
| DOD-05 | Tài liệu liên quan đã cập nhật hoặc ghi rõ không cần cập nhật. | Có/Không |

Phân biệt:

- Acceptance Criteria xác định điều kiện nghiệp vụ của từng story.

- DoD xác định tiêu chuẩn hoàn thành chung cho mọi story.

Ví dụ: US-02 yêu cầu xe được mở lại khi hết thời gian giữ chỗ (Acceptance Criteria); DoD yêu cầu toàn bộ tiêu chí của US-02 phải được kiểm thử thành công.

Hạng mục 6. Prioritized Product Backlog

6.1. Bảng ưu tiên MoSCoW

| Thứ tự | Story | Ưu tiên | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | US-01 – Tìm xe còn trống | Must | Giảm thời gian tìm xe, phục vụ mục tiêu 2. |
| 2 | US-02 – Giữ chỗ xe | Must | Hạn chế đặt trùng, phục vụ mục tiêu 2. |
| 3 | US-03 – Quản lý lịch xe | Must | Hỗ trợ mở rộng cửa hàng và xe, mục tiêu 1. |
| 4 | US-04 – Khai báo xe và giá | Should | Tăng nguồn cung xe, mục tiêu 1. |
| 5 | US-05 – Xác nhận đơn | Should | Giúp xử lý yêu cầu thuê nhanh hơn, mục tiêu 2. |
| 6 | US-06 – Hiển thị chi phí | Should | Giúp khách quyết định đặt xe nhanh, mục tiêu 2. |
| 7 | US-07 – Biên bản giao xe | Should | Lưu bằng chứng tình trạng xe, mục tiêu 3. |
| 8 | US-08 – Biên bản nhận xe | Should | Đối chiếu tình trạng xe, mục tiêu 3. |
| 9 | US-09 – Xử lý khiếu nại | Could | Hỗ trợ giảm tranh chấp, mục tiêu 3. |
| 10 | US-10 – Theo dõi trạng thái đơn | Could | Giúp khách theo dõi tiến trình thuê, mục tiêu 2. |

Must chiếm 30% tổng số story, không vượt quá giới hạn 50%.

Won't: Chưa triển khai tính năng nhắn tin trực tiếp giữa khách và cửa hàng vì SRS ghi nhận đây là yêu cầu chưa được quyết định. Tính năng sẽ được xem xét sau khi xác nhận nhu cầu.

Hạng mục 7. Bảng ước lượng Story Point

Story chuẩn: US-01 – Tìm xe còn trống, 3 SP.

Thang Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8, 13.

| Story | SP | Căn cứ so sánh |
| --- | --- | --- |
| US-01 | 3 | Story chuẩn. |
| US-02 | 5 | Phức tạp hơn do quản lý giữ chỗ, hết hạn và thanh toán. |
| US-03 | 5 | Cần quản lý lịch và kiểm tra trùng thời gian. |
| US-04 | 5 | Có nhiều trường dữ liệu xe và cấu hình giá. |
| US-05 | 3 | Xử lý trạng thái xác nhận hoặc từ chối đơn. |
| US-06 | 3 | Tính toán và hiển thị chi phí, tiền cọc. |
| US-07 | 8 | Nhiều dữ liệu và ảnh bằng chứng giao xe. |
| US-08 | 5 | Lưu biên bản nhận và đối chiếu ảnh. |
| US-09 | 5 | Tổng hợp hồ sơ để xử lý khiếu nại. |
| US-10 | 2 | Chủ yếu hiển thị trạng thái đơn. |

Không có story nào vượt 13 SP nên không bắt buộc tách nhỏ theo ngưỡng đề bài.

Hạng mục 8. Kế hoạch Sprint 1

8.1. Sprint Goal

Giúp khách tìm và giữ chỗ xe phù hợp, đồng thời giúp cửa hàng kiểm soát lịch thuê để hạn chế đặt trùng xe.

8.2. Sprint Backlog

Giả định velocity Sprint 1 là 13 SP.

| Story | SP |
| --- | --- |
| US-01 – Tìm xe còn trống | 3 |
| US-02 – Giữ chỗ xe | 5 |
| US-03 – Quản lý lịch xe | 5 |
| Tổng | 13 |

Tổng Story Point bằng velocity giả định, không vượt giới hạn.

8.3. Phân rã task cho US-02

| Task | Công việc | Giờ |
| --- | --- | --- |
| T1 | Làm rõ quy tắc giữ chỗ | 2 |
| T2 | Thiết kế dữ liệu đơn và thời hạn | 2 |
| T3 | Xây dựng chức năng tạo đơn | 4 |
| T4 | Xử lý hết hạn và mở lại xe | 3 |
| T5 | Xử lý thanh toán thất bại | 3 |
| T6 | Kiểm thử các trường hợp chính và ngoại lệ | 4 |
| T7 | Review và sửa lỗi | 2 |
|  | Tổng | 20 giờ |

8.4. Capacity cá nhân

Giả định Sprint có 10 ngày làm việc, mỗi thành viên dành 5 giờ/ngày và trừ 10% thời gian dự phòng.

| Thành viên | Giờ/ngày | Số ngày | Tổng giờ | Dự phòng | Capacity thực tế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 5 | 10 | 50 | 5 | 45 |
| B | 5 | 10 | 50 | 5 | 45 |
| C | 5 | 10 | 50 | 5 | 45 |
| Tổng |  |  | 150 | 15 | 135 giờ |

8.5. Tiến độ Sprint

| Thời gian | Công việc |
| --- | --- |
| Ngày 1 | Sprint Planning, thống nhất mục tiêu và task. |
| Ngày 2–4 | Phát triển và kiểm thử US-01. |
| Ngày 3–7 | Phát triển và kiểm thử US-02. |
| Ngày 5–9 | Phát triển và kiểm thử US-03. |
| Ngày 10 | Kiểm thử tích hợp, Sprint Review và Retrospective. |

Trở ngại dự kiến: Trùng lịch khi nhiều khách đặt đồng thời hoặc đơn hết hạn nhưng xe chưa được giải phóng.

Cách xử lý: Kiểm thử các yêu cầu đồng thời, kiểm tra trạng thái đơn và theo dõi trở ngại trong Daily Scrum.